CHỌN KỸ THUẬT RETROSPECTIVE CHO NHÓM ÍT NGƯỜI DÁM NÓI

# Phần 1 – Hai phương án

Buổi họp dài 60 phút, 7 người. Cả hai phương án dùng chung 8 bước; khác nhau ở cách thu thập thẻ, rút Insight và chọn Improvement. Phương án A là Start–Stop–Continue, phương án B là 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for).

| Bước | Phương án A (Start–Stop–Continue) | Phương án B (4Ls) |
| --- | --- | --- |
| 1. Mở đầu và nhắc quy tắc (0–5 phút) | Scrum Master nêu mục tiêu, nhắc quy tắc thẻ (một ý, mô tả hành vi, không nêu tên) và giới thiệu 3 cột Start / Stop / Continue. | Nêu mục tiêu và quy tắc thẻ như A; giới thiệu 4 cột Liked / Learned / Lacked / Longed for, nói rõ cột Learned cũng dành cho điều chưa hiểu. |
| 2. Xem lại Improvement cũ (5–9 phút) | Đọc Improvement Sprint 12 và "chạy Integration Test sớm"; đánh dấu Xong / Chưa xong / Bỏ. Mục chưa xong có thể thành thẻ Start hoặc Continue. | Đọc và đánh dấu Xong / Chưa xong / Bỏ như A. Lý do chưa xong được viết thành thẻ Lacked ở bước 3. |
| 3. Viết thẻ ý kiến (9–18 phút) | Viết im lặng 9 phút, ẩn danh; mỗi thẻ một ý, đặt vào cột Start / Stop / Continue; chưa đọc to. | Viết im lặng 9 phút, ẩn danh; mỗi thẻ một ý, đặt vào 4 cột. Điều chưa hiểu viết vào Learned hoặc Lacked; chưa đọc to. |
| 4. Gom Theme (18–26 phút) | Cả nhóm đọc thẻ, gom thẻ cùng chủ đề thành Theme (có thể nằm ở nhiều cột) và đặt tên Theme. | Cả nhóm đọc thẻ, gom thẻ Lacked / Longed for cùng chủ đề, ghép với thẻ Liked / Learned liên quan thành Theme và đặt tên. |
| 5. Rút Insight (26–37 phút) | Với mỗi Theme lớn hỏi "Vì sao?" và ghi 1 câu Insight. Ba cột nghiêng về việc cần làm nên phần nguyên nhân và điều học được dễ bị lướt qua. | Với mỗi Theme lớn dùng thẻ Learned và Lacked để hỏi "Vì sao thiếu?" và "Ta hiểu ra điều gì?"; ghi 1 câu Insight. |
| 6. Chọn Improvement (37–45 phút) | Biến Theme Start / Stop thành đề xuất hành động; bỏ phiếu, chọn tối đa 2. Người chỉ ở 45 phút đầu bỏ phiếu trước phút 45. | Biến Theme Lacked / Longed for thành đề xuất hành động; bỏ phiếu, chọn tối đa 2. Người chỉ ở 45 phút đầu bỏ phiếu trước phút 45. |
| 7. Ghi rõ Improvement và tách phản hồi sản phẩm (45–55 phút) | Viết mỗi Improvement vào bảng Hành động ¦ Người/nhóm theo dõi ¦ Khi kiểm tra ¦ Bằng chứng. Phản hồi sản phẩm (O-05) ghi riêng để chuyển cho Product Owner. | Viết mỗi Improvement vào bảng Hành động ¦ Người/nhóm theo dõi ¦ Khi kiểm tra ¦ Bằng chứng. Phản hồi sản phẩm (O-05) ghi riêng để chuyển cho Product Owner. |
| 8. Đóng buổi (55–60 phút) | Đọc lại Improvement, người theo dõi và lịch kiểm tra; mỗi người chấm nhanh 1–5 "hôm nay dễ nói thẳng không?" để so với mức 2,8/5. | Đọc lại Improvement, người theo dõi và lịch kiểm tra; mỗi người chấm nhanh 1–5 "hôm nay dễ nói thẳng không?" để so với mức 2,8/5. |

# Phần 2 – So sánh

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm nguyên nhân và điều học được | Hạn chế. Ba cột nghiêng về việc cần làm; không có cột riêng cho điều học được nên nguyên nhân dễ bị bỏ qua. | Tốt. Cột Learned và Lacked đặt thẳng câu hỏi nguyên nhân và điều học được; cột Liked giữ lại điểm tốt (Pairing, minh bạch phần chưa Done). | 2/7 người muốn có thời gian nói về trải nghiệm và điều học được. O-01 (quyền môi trường từ Ngày 4, Integration Test từ Ngày 8) và O-02 (quy tắc chuyển người chỉ gửi nhắn riêng) cần hỏi nguyên nhân; O-03 (Pairing sửa lỗi trong 45 phút) là điều đáng học. |
| Chuyển thành hành động | Tốt. Start / Stop / Continue gần với hành động, dễ chọn ngay việc cần làm. | Trung bình. Cần thêm bước chuyển thẻ Lacked / Longed for thành hành động; nếu không khóa thời gian, nhóm dễ nói nhiều mà ít hành động. | 5/7 người muốn buổi họp tập trung vào hành động. Improvement cũ chỉ được kiểm tra 2,1/5 dù đã có việc cụ thể ("chạy Integration Test sớm"), nên vấn đề là theo dõi hơn là thiếu việc. Nhóm không muốn quá 2 Improvement (QT3). |
| Phù hợp thời lượng và thành viên mới | Nhanh, chỉ 3 cột, vừa 60 phút. Nhưng thành viên mới khó đặt điều chưa hiểu vào Start / Stop / Continue. | 4 cột nên tốn thêm thời gian viết và gom thẻ. Bù lại, thẻ Learned cho thành viên mới chỗ nói điều chưa hiểu mà không cần chỉ ra lỗi của ai. | Nhóm 7 người, 60 phút, một người chỉ ở 45 phút đầu. Dễ nói thẳng chỉ 2,8/5 (2/7 chọn 1 hoặc 2). O-04: thành viên mới không hiểu từ "nghiêm trọng" nhưng không dám hỏi. Cả hai kỹ thuật đều cần viết thẻ ẩn danh trước. |

Nhận xét: Start–Stop–Continue mạnh ở việc đi nhanh tới hành động; 4Ls mạnh ở việc tìm nguyên nhân, ghi nhận điều học được và tạo chỗ nói cho thành viên mới. Dữ liệu Sprint 13 nghiêng về nhu cầu thứ hai.

# Phần 3 – Chọn và làm thử

## 3.1. Lựa chọn và lý do

Chọn phương án B (4Ls). Dữ liệu cho thấy nhóm đang thiếu hiểu biết về nguyên nhân và điều học được hơn là thiếu danh sách việc cần làm: Improvement cũ chỉ được kiểm tra 2,1/5 dù đã có việc cụ thể, O-01 đến O-04 đều là chuyện phối hợp và hiểu chung, và 2/7 người muốn có chỗ nói về trải nghiệm và điều học được. Cột Learned cũng cho thành viên mới chỗ nói điều chưa hiểu (O-04) mà không phải chỉ ra lỗi của ai.

Điều phải đánh đổi: 4Ls đi chậm hơn tới hành động và tốn thêm thời gian cho 4 cột, nên 5/7 người muốn tập trung vào hành động có thể thấy buổi họp chưa gọn. Nhóm bù bằng cách khóa thời gian từng bước, chốt tối đa 2 Improvement trước phút 45 để người chỉ ở 45 phút đầu vẫn tham gia quyết định, và viết thẻ ẩn danh để hai thành viên ít phát biểu vẫn ghi được vấn đề nhạy cảm.

Lưu ý vai trò: Thu Hà chỉ đề xuất và điều phối; nhóm là bên xác nhận phương án, Insight và Improvement. Phần 3.2 đến 3.4 là mẫu để nhóm thảo luận.

## 3.2. Ba thẻ mẫu (4Ls)

| Nội dung thẻ (một ý, mô tả hành vi, không nêu tên) | Cột | Quan sát liên quan |
| --- | --- | --- |
| Quy tắc chuyển người thay đổi một lần, chỉ gửi qua tin nhắn riêng. | Lacked | O-02 |
| Developers và nhân viên CSKH hiểu khác nhau về quy tắc chuyển người. | Lacked | Bối cảnh Sprint 13 |
| Từ "nghiêm trọng" chưa được giải thích rõ khi dùng trong họp. | Learned | O-04 |

## 3.3. Theme và Insight

Theme: Quy tắc và thuật ngữ chưa được hiểu chung.

Insight (đề xuất để nhóm xác nhận): Quy tắc và thuật ngữ được báo qua kênh riêng hoặc không được hỏi lại, nên mỗi nhóm hiểu một kiểu và thành viên mới không có chỗ để xác nhận.

## 3.4. Improvement

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ghi quy tắc chuyển người và cách hiểu từ "nghiêm trọng" vào một trang chung của nhóm; Developers và CSKH cùng đọc, bổ sung và xác nhận trong một buổi 15 phút. | Developers cùng đại diện CSKH (nhóm tự cử 1 người phụ trách mỗi bên). | Daily Scrum Ngày 3 Sprint 14 (kiểm tra trang đã đăng); đầu Retrospective Sprint 14 (kiểm tra mức hiểu chung). | Trang quy tắc đã đăng và có ngày cập nhật; Developers và CSKH đều xác nhận đã đọc; hỏi nhanh thì hai nhóm trả lời giống nhau về quy tắc. |

Nhóm còn chỗ cho tối đa 1 Improvement nữa; nhóm tự quyết có dùng chỗ đó hay không (ví dụ cho việc "chạy Integration Test sớm" còn dở).

## 3.5. Phản hồi O-05 được chuyển đi đâu

O-05 (chủ cửa hàng hài lòng với nút báo câu trả lời sai; CSKH lo 3 ca khiếu nại bị chuyển muộn) là phản hồi sản phẩm, khác với O-01 đến O-04 là chuyện cách làm việc. Phản hồi này được ghi riêng và chuyển cho Product Owner để xem xét đưa vào Product Backlog (QT3), không tính vào 2 Improvement của Retrospective và không bàn tiếp trong phần trao đổi nội bộ.